レビュー管理基準

レビュー記録票　DUA040	1

レビュー記録票　DUA040

○記入必須項目　　△記入任意項目

|  | 項目 | 説 明 | 記入必須 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | レビュー番号 | YYYYMMDD-連番 | ○ |
| 2 | プロジェクト名 | 対象となるプロジェクトの名称 | ○ |
| 3 | 工程名 | レビューを実施した工程 | ○ |
| 4 | 作成者 | 記録を記入した人 | ○ |
| 5 | 確認者 | 記録を確認した人 | ○ |
| 6 | 実施日時 | レビューを実施した日時と所要時間 | ○ |
| 7 | 実施場所 | レビューを行った場所 | ○ |
| 8 | 出席者 | レビューに出席した人 レビュー対象ドキュメントを作成した人の名前は○を付与する 役職欄には、具体的な役割、レビューでの指摘責任内容もあわせて記載する。 | ○ |
| 9 | 有識者の要否 | レビューに有識者の参画が必要か不要かの識別 要をチェックした場合は出席者欄に「有識者」とわかるように 氏名を記入 | ○ |
| 10 | レビュー対象物 | レビュー対象ドキュメント名 | ○ |
| 11 | 添付資料 | 記録への添付資料の有無と、ある場合は添付資料名 | ○ |
| 12 | 指摘分類 | レビューで指摘された項目の内容を分類したもの プロジェクト／工程によって任意に定める ａ．仕様に関する指摘（顧客と調整必要） ｂ．仕様に関する指摘（KSS内部の調整必要） ｃ．仕様に関する指摘（関連部署および協力会社との調整必要） ｄ．処理方式に関する指摘（検討不足・調査不足 等） ｅ．書式体裁に関する指摘 | ○ |
| 13 | レビュー評価（総合評価） | 評価内容を記入 網羅性：必要事項が漏れなく記述されているか、前工程の内容を引き継いでいるか 緻密性：文書として正確に記述されているか | ○ |
| 14 | レビュー評価（判定） | レビュー結果を記入 結果がＮＧの場合は、再レビューを行うのか、修正内容を回覧で確認するのかを記入する | ○ |
| 15 | コメント | レビュー評価に対するコメントを記入する 条件付きでＯＫにした場合は条件を記入する 重要な指摘があった場合も記入する | △ |
| 16 | 承認者 | 部内の承認者の氏名 必要に応じて、ユーザの承認を得る レビューでの指摘が対応完了した時点でプロジェクトリーダが承認を行う プロジェクトリーダ承認後、品質管理担当に提出し、承認を行う。 | ○ |